安 徽 财 经 大 学 文 件

校政字〔2016〕160号

安徽财经大学维修改造工程管理办法

(2016年12月6日党委常委会审议通过)

第一章  总则

第一条 为进一步加强校园维修改造工程管理，规范工作程序，合理使用经费，提高工作效率，更好为教学、科研服务，根据《安徽省教育厅直属高校基本建设管理办法》、《安徽财经大学采购管理办法》等相关法律法规和制度的规定，结合学校实际，制定本管理办法。

第二条 本管理办法所指的维修改造工程包括学校所有建筑(构筑)物及附属设施、公共设施的维修改造。

第三条 资产管理处是学校维修改造工程管理的项目单位(是指项目归口管理部门)，负责全校维修改造工程项目的管理。

第四条 水、电、气、通信等社会公共服务机构在学校校园内的施工活动，应提前以书面形式向资产管理处申报施工范围、施工内容和施工方案，经学校同意后方可进行施工。

第五条 维修改造工程分为日常维修、小型维修、中型维修、大型维修、应急维修。

（一）日常维修：指单项金额在1万元（含）以下的维修和更新；

（二）小型维修：指预算金额在1万元以上20万元以下的维修改造工程项目。

（三）中型维修：指预算金额在20万元（含）以上至政府采购限额标准以下的维修改造工程项目；

（四）大型维修：指达到政府采购限额标准及以上的维修改造工程项目；

（五）应急维修：因突发事故需要进行排危抢险的，由资产管理处核实情况后报分管校领导同意后进行应急处置，同时办理立项手续。

第二章 工程立项

第六条  资产管理处在编报本单位下年度预算时，一次性将本单位归口负责的维修改造工程项目内容、项目经费、立项论证报告、需求参数等经其分管校领导初审后，按照财务处的要求进行预算编报。

第七条  采购预算审批

年度采购预算经学校预算委员会、校长办公会、党委常委会审核批准，财务处将政府采购项目上报省教育厅和财政厅审批，校内自行采购项目计划下达至校采购管理中心。

第八条 学校年度财务预算中安排一定金额的采购预备金，用于计划外维修改造工程项目。

第九条 资产管理处应严格按照批准的项目及其预算执行，凡未列入年度预算的计划外项目一般不予安排采购，确需采购按照《安徽财经大学采购管理办法》第二十三条执行。

第十条 维修改造工程项目经批准立项后，由资产管理处会同使用(管理)单位勘察现场，进一步细化维修方案，编制工程预算。工程预算超过项目批准概算10%以上的，须按照项目立项程序重新办理审批。

第三章  工程施工单位的确定

第十一条 工程施工单位的确定

按照《安徽财经大学采购管理办法》相关规定执行。

第十二条 应急维修改造工程，资产管理处接到信息后应及时向校领导汇报，经批准后组织施工单位进行抢修，同时补办相关审批手续。

第十三条 施工单位确定后及时签订维修改造工程施工合同。

第十四条 合同的起草、审查、审批、签署程序及其他合同管理事宜按照《安徽财经大学合同管理办法》执行。

第四章  工程施工管理

第十五条 资产管理处代表学校负责维修改造工程项目的现场施工管理与质量监督。主要职责包括：

（一）协助施工单位做好开工前准备；

（二）组织与工程有关的技术交底、定期例会，协调解决有关技术和其他问题；

（三）按照国家有关法律法规，对施工规范、施工合同履行进行监督检查；

（四）按照有关规定，检查、验收隐蔽工程，审核工程变更、签证；

（五）审查施工单位使用材料是否符合招标文件技术要求；

（六）组织工程竣工验收；

（七）负责工程竣工结算初审；

（八）协助审计部门进行工程审计；

（九）办理工程款支付手续；

（十）办理工程项目资料归档；

（十一）负责工程项目质量保修期内的保修事宜。

第十六条 资产管理处应明确维修改造工程项目负责人，项目负责人和监理工程师根据施工方案对施工质量、进度、变更、安全等进行控制管理；维修改造工程使用(管理)单位同时明确工程联系人，负责项目实施期间现场工作的对接与协调。

第十七条 学校维修改造工程项目负责人及时组织施工单位进行现场交底并按合同约定详细说明维修内容、范围、要求及注意事项等。

第十八条 加强安全施工管理。施工方案中应有明确、合理、可行的安全施工方案，确保师生员工和施工人员的人身安全及财产安全。安全施工风险高的项目，应明确安全施工要求，可采取安全施工责任书、安全生产保证金等方式加强管理。

第十九条 加强文明施工管理。要求施工单位遵守学校对环境设施、校园卫生、噪音控制、交通秩序等方面的管理规定。

第二十条 隐蔽工程管理。工程项目涉及隐蔽工程内容校方工程项目负责人和监理工程师要及时进行现场检查，经检查合格后方可进行下一道工序。并做好隐蔽工程记录、核定隐蔽工程量签证单、取得图片资料，作为工程结算依据。

第二十一条 施工过程中学校项目负责人和监理工程师应加强对施工材料质量的审核。材料验收合格后才可同意用于工程施工，并做好材料样品留存和相关记录。

第二十二条 所需主材批量大或单一主材金额较高的，根据需要在施工前由资产管理处会同相关部门或专家组成调研小组进行市场考察。

第五章  工程变更

第二十三条 工程变更

严格控制工程变更，确需变更时应填写《安徽财经大学维修改造工程变更签证单》，经资产管理处、设计单位和监理单位等书面签字同意并经审批后方可变更。因设计单位的原因造成设计变更，设计单位应承担相应责任。

第二十四条 变更签证审批权限

单项变更预算增加造价在2万元以下的，由资产管理处处长审批；

单项变更预算增加造价在2万元(含)以上5万元以下的，由资产管理处报分管校领导审批；

单项变更预算增加造价在5万元(含)以上10万元以下的，经分管校领导审核后报校长审批；

单项变更预算增加造价在10万元(含)以上50万元以下的，经分管校领导审核后报校长办公会审批；

单项变更预算增加造价在50万元(含)以上的，经分管校领导审核后报党委常委会审批。

第二十五条 按工程量清单招标的项目，可在工程量清单中编制10％以内的预留金。

第二十六条 隐蔽工程量进行签证时，现场核对人员不得少于2人，现场核对并当场签字，不得事后补办签证。

第六章  工程竣工验收

第二十七条 工程项目竣工施工单位要及时清理施工现场设施和建筑垃圾，恢复施工中损坏的校园绿化、道路及设施等。

第二十八条 资产管理处接到施工单位提交的竣工验收申请报告一周内，负责牵头组织使用单位、采购管理中心、技术、监理、设计等人员进行现场竣工验收，填写《安徽财经大学维修改造工程竣工验收报告单》，参加验收人员签署验收意见并签字盖章。如验收中发现问题，资产管理处督促施工单位限期整改，整改到位后再组织验收。

第七章  工程审计及结算

第二十九条 工程竣工验收合格后，资产管理处对施工单位报送的工程竣工结算资料进行初审，经分管校领导审批后报送审计部门审计。

第三十条 资产管理处根据工程结算审计报告，按照学校财务管理规定办理付款手续。

第三十一条 工程进度款的支付应严格执行合同约定。没有办理竣工验收或竣工验收不合格的不得办理竣工结算。

第三十二条 维修改造工程实行质量保证金制度，工程质量保证金在保修期满无质量问题无息退回。

第八章  档案管理

第三十三条 资产管理处应对维修改造工程资料进行收集、分类、整理、归档，并按要求及时移交学校档案馆。

第三十四条 对于各类地下管线图及预埋管线图，除按规定存档外还应另备一份，以便日常维修维护及查询使用。

第九章  附则

第三十五条 本管理办法未尽事宜，依据有关的法律法规执行。遇国家法律法规及政策调整，一律以上级文件为准。

第三十六条 本管理办法由资产管理处负责解释。

第三十七条 本管理办法自2017年1月1日起执行。《安徽财经大学基本建设（修缮工程）管理办法（修订）》（校政字[2011]143号）同时废止。

附件：

1.安徽财经大学维修改造工程变更签证单

2.安徽财经大学维修改造工程竣工验收报告单

安徽财经大学

2016年12月20日

安徽财经大学维修改造工程变更签证单

编制日期：     年   月  日                   编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  | 监理工程师 |  |
| 变更内容（变更原因及预算）： |
| 建设单位（盖章） | 设计单位（盖章） | 监理单位（盖章） | 施工单位(盖章) |
| 负责人(签字) 年 月 日 | 负责人(签字) 年 月 日 | 负责人(签字) 年 月 日 | 负责人(签字) 年 月 日 |

安徽财经大学维修改造工程竣工验收报告单

| 项目名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  | 监理工程师 |  |
| 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| 工程竣工验收申请： 施工单位： 日期： 年 月 日 |
| 竣工验收结论： |
| 施工单位（盖章）： 签字： 日期： 年 月 日 | 监理单位（盖章）： 签字： 日期： 年 月 日 |
| 设计单位（盖章）： 签字： 日期： 年 月 日 | 建设单位（盖章）： 签字： 日期： 年 月 日 |

注：验收结论由参加验收人员共同商定，监理（建设）单位填写。